## Slide 1
Navigating the Future: Inteligencia Comercial
Propuesta de Desarrollo y puesta en producción de sistema informático

## Slide 2
Resumen de la Estructura de Cobro: Inversión en Implantación vs. Tarifa Recurrente.
Paso 1: Diseño
Lógica: Pago fijo inicial.
Esfuerzo: Determinado por la cantidad de reportes
históricos a reproducir y la complejidad de la lógica de negocios
Paso 2: Desarrollo
Lógica: Cobro por entrega de hitos funcionales
Esfuerzo: Vinculado a la cantidad de pantallas del SW a conectar.
Paso 3: ETL (Carga)
Lógica: Tarifa por volumen de carga de datos.
Esfuerzo: Relacionado con
los años de histórico de viajes de la flota de Naviera Petral
que se deseen cargar
Paso 4: Onboarding
Lógica: Tarifa fija por
implementación del sistema.
Esfuerzo: Medido por el nivel de complejidad del
entrenamiento de los equipos operativos y comerciales.
Paso 5: In Situ
Lógica: Cobro por días/ hombre de soporte
presencial.
Esfuerzo: Dependiente de la cantidad de analistas
comerciales a capacitar cara a cara y horas de refinación en oficina.
Paso 6: Tarifa Recurrente Mensual de Soporte y Alojamiento (Mantenimiento)
Lógica de Pago: Suscripción mensual fija posterior al despliegue.
Cobertura: Asegura el acceso seguro y continuo de Naviera Petral al software web. Incluye el costo del servidor dedicado en la nube (VPS en Contabo), el costo de la base de datos centralizada (Supabase PostgreSQL), respaldos diarios de seguridad de la base de datos, resolución de incidentes operativos y mejoras continuas de lógica comercial (mantenimiento correctivo y evolutivo menor). No incluye nuevos desarrollos
Esquema Lógico de Pricing

## Slide 3
Inversión Única (One-Timers) - Parte 1
Etapa | Descripción | Comentarios | Tarifa USD/hr | Hrs | Total sin IGV
1: Diseño | Diseño de Herramienta de Forecast: Definición de la interfaz y lógica para proyectar ventas y hacer P&L a nivel Gross Margin. Diseño de Herramienta de Cotización (Proformador SPOT): Definición de la interfaz para estructurar paquetes de viajes que maximicen la rentabilidad. | Las siguientes etapas requerirán un costo adicional de diseño para MEDIR & MEJORAR. | 100 | 10 | 1,000
2: Desarrollo | Stack Tecnológico: Construcción del software conectando la base de datos (Supabase) con un frontend rápido (Vite + React + Tailwind + ECharts). Lógica Matemática: Programación de algoritmos y APIs para cálculos avanzados y creación de pantallas. | Si se toman la siguientes etapas se requerirán nuevos desarrollos. Se incluye la lógica central para futuros desarrollos y 3 reportes gráficos a elección del cliente. | 50 | 90 | 4,500

## Slide 4
Inversión Única (One-Timers) - Parte 2
Etapa | Descripción | Comentarios | Tarifa USD/hr | Hrs | Total sin IGV
3: ETL (Carga) | Alcance de Carga: Integración exclusiva de la data operativa y comercial del año 2026. Proceso ETL: Extracción, Transformación y Carga desde los archivos Excel actuales a Supabase. | Solo se cargarán los meses transcurridos del año 2026. | 50 | 10 | 500
 | Entrenamiento Operativo: Capacitación directa a |  |  |  | 
4: Onboarding | los usuarios en el uso de la nueva plataforma web. Usuarios Clave: Jorge Neyra • Fernando Harten | El onboarding será en su mayoría presencial a elección del cliente. | 50 | 15 | 750
 | Maria Elena Castro • Iosef Zavala |  |  |  | 
5: In Situ | Soporte Presencial (Go-Live): Acompañamiento directo en la oficina operando la plataforma real. Convivencia "Dos Mundos": Comparación en paralelo de los resultados del nuevo software vs. el Excel actual. | Se conciliarán los resultados de EXCEL sean convergentes con los del sistema y asistirá a los usuarios hasta que no hayan inconsistencias ni BUGS. | 50 | 15 | 750
 |  | TOTAL INVERSIÓN (Sin IGV): |  |  | $ 7,500

## Slide 5
Costo Recurrente Mensual que garantizan la Operatividad, y seguridad del sistema
Comentarios del Geeksoft: En mi experiencia implementando este tipo de transiciones de procesos legacy (herramientas basadas íntegramente en Excel) hacia ecosistemas centralizados, adoptar un enfoque modular es la estrategia más segura y con mayor tasa de éxito. Permitir que el equipo (especialmente aquellos perfiles muy habituados a sus hojas de cálculo) valide el sistema paso a paso, y tener una etapa formal de convivencia de "dos mundos", reduce drásticamente la resistencia al cambio. Esto asegura que la herramienta no solo sea un avance tecnológico, sino que genere confianza plena en los números que arroja frente a los modelos tradicionales.
Etapa | Descripción | Comentarios | Total Mensual
6: Tarifa Mensual de Mantenimiento | Suscripción Mensual: Asegura la operatividad de la plataforma 24/7. Cobertura: Pago de servidor en la nube (Contabo), base de datos (Supabase) y labores de soporte evolutivo , salud del sistema y reporte de uso del sistema por usuario (interacciones de los usuarios con el sistema para evitar el uso del LEGACY en Excel) | Incluye el pago por GEEKSOFT de los costos asociados a la base de datos y el servidor. No incluye nuevos desarrollos. Pagaderos desde el cierre de la etapa 5. | $ 500